Варианты к выполнению практической работы Формирование и оптимизация производственной программы строительной организации

Выбор варианта осуществляется по последним цифрам зачётный книжки обучающегося.

|  |  |
| --- | --- |
| Цифры в зачетке | Номера вариантов |
| 00 | 1 |
| 01 | 3 |
| 02 | 5 |
| 03 | 7 |
| 04 | 9 |
| 05 | 11 |
| 06 | 13 |
| 07 | 15 |
| 08 | 17 |
| 09 | 19 |
| 10 | 21 |
| 11 | 23 |
| 12 | 25 |
| 13 | 27 |
| 14 | 29 |
| 15 | 31 |
| 16 | 33 |
| 17 | 35 |
| 18 | 2 |
| 18 | 4 |
| 20 | 6 |
| 21 | 8 |
| 22 | 10 |
| 23 | 12 |
| 24 | 14 |
| 25 | 16 |
| 26 | 19 |
| 27 | 21 |
| 28 | 23 |
| 29 | 25 |
| 30 | 27 |
| 31 | 29 |
| 32 | 31 |
| 33 | 33 |
| 34 | 35 |
| 35 | 1 |
| 36 | 3 |
| 37 | 5 |
| 38 | 7 |
| 39 | 9 |
| 40 | 11 |
| 41 | 13 |
| 42 | 15 |
| 43 | 18 |
| 44 | 20 |
| 45 | 22 |
| 46 | 24 |
| 47 | 26 |
| 48 | 28 |
| 49 | 30 |
| 50 | 32 |
| 51 | 34 |
| 52 | 2 |
| 53 | 4 |
| 54 | 6 |
| 55 | 8 |
| 56 | 10 |
| 57 | 12 |
| 58 | 14 |
| 59 | 16 |
| 60 | 19 |
| 61 | 21 |
| 62 | 23 |
| 63 | 25 |
| 64 | 27 |
| 65 | 29 |
| 66 | 31 |
| 67 | 33 |
| 68 | 35 |
| 69 | 2 |
| 70 | 4 |
| 71 | 6 |
| 72 | 8 |
| 73 | 10 |
| 74 | 12 |
| 75 | 14 |
| 76 | 16 |
| 77 | 19 |
| 78 | 21 |
| 79 | 23 |
| 80 | 25 |
| 81 | 27 |
| 82 | 29 |
| 83 | 31 |
| 84 | 33 |
| 85 | 35 |
| 86 | 1 |
| 87 | 3 |
| 88 | 5 |
| 89 | 7 |
| 90 | 9 |
| 91 | 11 |
| 92 | 13 |
| 93 | 15 |
| 94 | 18 |
| 95 | 20 |
| 96 | 22 |
| 97 | 24 |
| 98 | 26 |
| 99 | 28 |

Вопросы к практической работе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | № варианта | Формулировка вопроса (вопросы) |
| 1 | 1 | Сформулируйте основные принципы генерального планирования |
| 2 | В чём заключаются текущее планирование? |
| 3 | Охарактеризуйте основные формы текущего планирования. |
| 4 | Как сказывается на эволюции планирования реализуемая предприятием концепция? |
| 5 | Какие требования предъявляют современные условия производства к стратегическому планированию? |
| 6 | 2 | В чем сущность генерального планирования? |
| 7 | На какие типы можно разделить стратегические планы? |
| 8 | В чём заключается специфика стратегического планирования? |
| 9 | Охарактеризуйте модели оптимизации текущего планирования. |
| 10 | Охарактеризуйте отличия планов: стратегического, текущего, генерального |
| 11 | 3 | В чём заключается сущность стратегического планирования? |
| 12 | Охарактеризуйте процессы, происходящие при формировании стратегического плана |
| 13 | Что представляют собой текущее планирование, какова его взаимосвязь с функциями менеджмента? |
| 14 | Охарактеризуйте основные типы текущего плана. |
| 15 | В чём заключаются различия терминов «планирование» и «план»? |
| 16 | 4 | В чём состоит специфика формирования стратегического плана? |
| 17 | В чём заключается сущность классического подхода к формированию производственной программы строительной организации? |
| 18 | В чём заключается специфика стратегического планирования и его отличия от текущего планирования? |
| 19 | Охарактеризуйте особенности генерального планирования. |
| 20 | Какие методы анализа существуют, в чём заключается их различие при календарном планировании? |
| 21 | 5 | Охарактеризуйте основные составляющие стратегического плана. |
| 22 | В чём заключаются основные достоинства и недостатки линейных форм отображения календарных планов? |
| 23 | Назовите основные типы календарных планов. |
| 24 | В чём заключаются основные отличия линейной диаграммы Гантта от циклограммы и сетевого графика? |
| 25 | Охарактеризуйте основные признаки генерального плана. |
| 26 | 6 | Охарактеризуйте основные типы текущего плана. |
| 27 | Назовите основные элементы сетевой модели, используемой в календарном планировании (КП) |
| 28 | Охарактеризуйте тип матричного расчёта потоков. |
| 29 | Назовите основные условия применения текущего плана. |
| 30 | В чём заключаются достоинства и недостатки матричного расчёта потоков? |
| 31 | 7 | Проанализируйте области использования стратегических планов. |
| 32 | В чём заключаются основные особенности использования генеральных планов? |
| 33 | Какие факторы влияют на эффективность использования стратегических планов? |
| 34 | Какие факторы определяют необходимость эволюции текущих планов? |
| 35 | Ранжируйте по степени важности факторы, обуславливающие эволюцию текущего планирования. |
| 36 | 8 | Какие характеристики современной российской экономики затрудняют эволюцию генерального планирования? |
| 37 | Охарактеризуйте основные этапы разработки текущего календарного плана. |
| 38 | Какие требования к управленческим работникам предъявляют новые типы производственных планов? |
| 39 | В чём заключаются отличия матричных методов расчёта потоков от графических? |
| 40 | Что такое «генеральный план»? |
| 41 | 9 | Какие методы существуют для расчёта календарных планов? |
| 42 | Какие условия необходимы для эффективного использования стратегического планирования? |
| 43 | Охарактеризуйте основные составляющие системы стратегического планирования строительного производства. |
| 44 | Назовите основные этапы эволюции стратегического планирования и дайте им краткую характеристику. |
| 45 | Какая система принципов может быть использована в процессе генерального планирования? |
| 46 | 10 | При каких условиях могут быть созданы и использованы методы и приёмы текущего планирования при составлении стратегического плана. |
| 47 | К какому типу традиционных форм относится обобщённая сетевая модель? |
| 48 | Расшифруйте понятие «модель стратегического плана». |
| 49 | Какие типы модулей текущего планирования могут создаваться? |
| 50 | Как организуется работа по составлению стратегического плана строительной организации? |
| 51 | 11 | Как сочетается работа по календарному планированию с традиционными составляющими процесса управления? |
| 52 | Как должна строиться модель текущего плана? |
| 53 | Какие типы планирования могут использоваться при управлении строительной организацией? |
| 54 | Опишите процедуры (алгоритмы) текущего планирования. |
| 55 | Какие структурные компоненты организации участвуют в стратегическом планировании? Насколько они взаимосвязаны? |
| 56 | 12 | Что является первичным в системе «стратегического планирования»? |
| 57 | Каковы требования к структуре управления организацией с точки зрения текущего планирования? |
| 58 | Каковы критерии классификации планирования? |
| 59 | Каким образом оптимизация текущего плана изменяет эффективность предприятия? |
| 60 | Назовите и поясните элементы сетевой модели календарного плана строительной организации. |
| 61 | 13 | Какие типы структур планов наиболее распространены в рыночной экономике? Опишите их. |
| 62 | Назовите особенности формирования программы строительной организации. Опишите ее преимущества и недостатки. |
| 63 | Какие задачи решаются в процессе стратегического планирования? |
| 65 | Опишите требования и принципы, положенные в основу текущего планирования. |
| 66 | 14 | Проанализируйте различные варианты используемых планов развития организации. Какой из них наиболее подходит для вновь созданной компании? Какой - для компании, давно «обосновавшейся» на рынке? |
| 67 | Какие внутренние факторы организации влияют на характер планирования ее деятельности? |
| 68 | Эффективность стратегического планирования. Чем измеряется и как определяется |
| 69 | Какие нетрадиционные составляющие включаются в понятие «стратегический план»? |
| 70 | В чем главные различия понятий «генеральный план» и «стратегический план»? |
| 71 | 15 | В чем специфика текущего планирования? |
| 72 | В чем главная специфика генерального плана по сравнению с традиционными текущими планами? |
| 73 | Можно ли говорить о стратегическом планировании без информационных и компьютерных технологий? |
| 74 | Может ли стратегический план предприятия базироваться на одном компьютере без сетевой связи? |
| 75 | В чем различия текущего и стратегического планирования? |
| 76 | 16 | Назовите разницу основных моделей календарных планах строительных организаций |
| 77 | Виды календарных планов |
| 78 | Методы и приемы календарного планирования |
| 79 | Основные задачи календарного планирования |
| 80 | Последовательность формирования календарного плана возведения строительного объекта |
| 81 | 17 | Методы решения задач календарного планирования |
| 82 | Нормативные документы, необходимые для решения задач календарного планирования |
| 83 | Что такое планирование. |
| 84 | Методы планирования. |
| 85 | Как можно оптимизировать план. |
| 86 | 18 | Как осуществляется планирование возведения заданного объекта |
| 87 | Принципы и методы планирования |
| 88 | Классификация видов планирования на предприятии |
| 89 | Процесс планирования на предприятии |
| 90 | Система планов предприятия |
| 100 | 19 | Оперативно-производственное планирование |
| 101 | Технико-экономическое планирование строительства |
| 102 | Что называется процессом стратегического планирования |
| 103 | Из каких этапов состоит планирование? |
| 104 | Какова роль руководителя проекта в выработке и осуществлении стратегии управления? |
| 105 | 20 | Пример выработки и реализации стратегии предприятия. |
| 106 | Дайте характеристику типов планирования в зависимости от стимулирующих мер заказчика. |
| 107 | Стратегический анализ начинается с анализа внешней и внутренней среды |
| 108 | Что подразумевает реализация стратегии в первую очередь |
| 109 | Определение понятию «Корпоративная стратегия»? |
| 110 | 21 | Существенный элемент стратегии строительного предприятия |
| 111 | Что такое стратегия проекта |
| 112 | Процедуры подготовки стратегии предприятия |
| 113 | Методы используемые для целей стратегического планирования |
| 114 | Сетевые методы планирования строительного производства. |
| 115 | 22 | Центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных результатов |
| 116 | Стратегический анализ |
| 117 | Бизнес-планирование |
| 118 | Анализ рисков |
| 119 | Что представляет собой стратегическое планирование |
| 120 | 23 | Процесс разработки стратегических, укрупненных, долгосрочных планов |
| 121 | Метод структуризации целей |
| 122 | Метод SWOT-анализа |
| 123 | Метод организационного моделирования |
| 124 | Метод аналогии |
| 125 | 24 | Как правило, частные (специфические) цели проекта по мере его реализации могут меняться, а как ведут себя стратегические цели? Причины. |
| 126 | Что означает «стратегия, основанная на финансировании»? |
| 127 | Методы расчета параметров календарного плана |
| 128 | Уровень стратегического планирования? |
| 128 | Что включает в себя элемент стратегии? |
| 130 | 25 | Укажите аспекты, необходимые при выборе стратегии предприятия |
| 131 | Факторы внешней среды стратегического анализа? |
| 132 | Изменение параметров составленного календарного графика с доведением до требуемых величин |
| 133 | Календарное планирование в управлении организацией. Роль, место, участники |
| 134 | Оптимизация календарного плана |
| 135 | 26 | Укажите факторы внутренней среды стратегического анализа? |
| 136 | Методы оптимизации календарного плана |
| 137 | Коэффициент неравномерности движения рабочей силы |
| 138 | Последовательность задач, которая определяет длительность проекта |
| 139 | Оптимизация календарного плана |
| 140 | 27 | Когда возникает необходимость оптимизации календарного плана |
| 141 | Как влияет оптимизация календарного плана на график движения рабочей силы? |
| 142 | Планирование - процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения |
| 143 | Какие решаются задачи на этапе планирования проекта |
| 144 | Программные комплексы, с помощью которых создают календарные планы |
| 145 | 28 | Какие процедуры входят в фазу планирования |
| 146 | Какие критерии используются при оптимизацити планирования деятельности предприятия |
| 147 | Что является успешным результатом планирования? |
| 148 | Экономическая диверсификация |
| 149 | Процесс включения в имеющуюся систему новых компонентов (производств, предприятий), входящих в единую технологическую цепочку производственного процесса |
| 150 | 29 | Как влияет на оптимизацию календарного плана неверно определенный критический путь? |
| 151 | Смысл координирующей роли плана |
| 152 | Важнейшие задачи лидера проекта на фазе планирования проекта |
| 153 | Известная и эффективная технология постановки и формулировки целей при стратегическом планировании строительной организации |
|  | Цель и задачи при планировании деятельности строительной организации. Разница понятий, как правильно определить взаимосвязь и взаимообусловленность цели и задач… |
| 154 | 30 | Диверсификация производства в строительстве |
| 155 | Виды планов. Классификация |
| 156 | Порядок разработки генерального плана строительной организации |
| 157 | Расчёт параметров календарного плана возведения объекта |
| 158 | Критерии оптимизации стратегического плана |
| 159 | 31 | Шаги алгоритма жестко-гибкого планирования? |
| 160 | Определите несрочные задачи по матрице Эйзенхауэра |
| 161 | Каким SMART-критериям должна соответствовать правильно сформулированная цель стратегического планирования |
| 162 | Что понимается под Кайрос(ом) |
| 163 | Опишите порядок определения Работ - как совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение желаемого результата за намеченный интервал времени. |
| 164 | 32 | Определите неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени при календарном планировании |
| 165 | Расчёт объёма работ их важнейших характеристик. В чем может выражаться объем работ |
| 166 | На основании каких документов определяется планируемая потребность в ресурсах .Какие ресурсы и в каких количествах должны быть использованы для выполнения работ календарного плана |
| 167 | От каких параметров напрямую зависит стоимость работы |
| 168 | Формы отображения календарного плана строительства здания |
| 169 | 33 | Как называется время, на которое работа может быть задержана работа, без задержки раннего старта ее последующих работ |
| 170 | Методы расчёта сетевой модели. Классификация |
| 171 | Горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами |
| 172 | Методы определения временных параметров календарного плана строительства объекта |
| 173 | Критический путь. Его характеристики и методы определения параметров |
| 174 | 34 | Как определяются при расчёте расписания точные значения сроков начала и окончания работ |
| 175 | Ранние и поздник сроки строительства объекта |
| 176 | Какие методы используются для сокращения длительности строительства объекта |
| 177 | Классификация потоков |
| 178 | Выбор методов монтажа крупнопанельных зданий |
| 179 | 35 | Как составляется отчёт о прибыли строительной организации, по крайней мере, на первые 3 года |
| 180 | Процесс планирования строительства объекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам |
| 181 | Метод потенциалов |
| 182 | Срочные и несрочные задачи, устанавливаемы по матрице Эйзенхауэра |
| 183 | Смысл координирующей роли стратегического плана |

Объекты и их параметры находятся в папке Исходные данные для практических работ и курсового проекта.