Контрольные вопросы

по курсу “Основы строительного дела”

- Виды строительных работ, строительные процессы, их классификация. Рабочие операции, рабочие движения (приемы).

- Рабочее место, фронт работ, захватки, делянки, ярусы.

- Профессии и квалификация рабочих-строителей. Рабочие бригады, звенья. Производительность труда, нормы времени и выработки.

- Подготовка площадки под застройку – разборка строений, очистка территории, перекладка коммуникаций, отвод поверхностных и подземных вод, укрепление грунтов.

- Освоение строительной площадки – ограждение, разбивка строящегося объекта, устройство временных сооружений.

- Классификация строительных грузов и транспорта.

- Внешний транспорт. Основные характеристики транспортных средств.

- Подбор транспортных средств.

- Внутрипостроечный транспорт, подбор погрузо-разгрузочных механизмов.

- Строительные краны.

- Земляные работы – подготовительные, вспомогательные и основные.

- Виды земляных сооружений.

- Характерные профили земляных сооружений.

- Временные крепления вертикальных стенок земляных выработок.

- Классификация грунтов и устойчивость земляных сооружений.

- Технологические характеристики грунта.

- Расчет объемов земляных работ.

18.Разработка грунта землеройно-транспортными машинами.

19.Экскаваторы циклические и непрерывного действия.

20.Виды рабочего оборудования экскаваторов циклического действия.

- Способы разработки грунта экскаваторами: виды экскаваторных забоев, проходки, торцевая и боковая разработки, пионерная траншея.

- Подбор машин под экскаватор.

- Свайные работы. Назначение и виды свай.

- Технология устройства забивных свай.

- Способы погружения свай.

- Механизмы для погружения свай.

- Шпунтовые сваи – назначение, материалы, конструкция.

- Каменные работы. Материалы для каменных работ.

- Элементы каменной кладки.

- Правила разрезки каменной кладки.

- Системы перевязки  швов каменной кладки.

- Специальные виды кладки.

- Производство кирпичной кладки и организация труда каменщиков. Способы  укладки камней в конструкцию. Инструмент каменщика. Рабочее место каменщика.

- Организация производства каменных работ. Состав звеньев, рациональный размер делянки при поточно-расчлененном методе производства каменных работ.

- Подсчет объемов каменных работ.

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  Комплекс работ по возведению монолитных конструкций.

- Опалубочные работы – опалубочные системы, материалы, конструкции опалубок, технология их устройства.

- Арматурные работы при возведении монолитных конструкций. Виды арматуры, арматурные изделия.

- Подготовительные и сборочные арматурные работы.

- Обеспечение проектной толщины защитного слоя арматуры в изделии.

- Приготовление бетонной смеси, технологические схемы.

- Основные типы смесителей.

- Транспортирование бетонной смеси до строительной площадки.

- Укладка бетонной смеси в монолитные конструкции. Рабочие швы. Способы уплотнения.

- Уход за бетоном, уложенным в конструкцию.

- Технология и организация бетонных работ при бетонировании основных видов конструкций.

- Монтаж строительных конструкций. Конструктивные схемы зданий и основные виды и конструкций.

- Стыки – назначение и конструкции.

- Транспортирование строительных конструкций.

- Складирование строительных конструкций, необходимый запас конструкций, необходимая площадь склада.

- Укрупнительная сборка конструкций.

- Методы монтажа полносборных зданий и сооружений.

- Способы монтажа отдельных видов строительных конструкций.

- Подсчет объемов монтажных работ.

- Плотничные и столярные работы. Соединение деревянных элементов.

- Монтаж деревянных конструкций, применяемое оборудование и инструмент.

- Установка столярных изделий в каменных зданиях.

- Классификация кровель.

- Устройство кровель из штучных материалов.

- Устройство кровель из рулонных материалов и мастик.

- Гидроизоляционные работы.

- Теплоизоляционные работы.

- Работы по звукоизоляции.

- Антикоррозионная защита конструкций.

- Штукатурные работы. Виды и функции штукатурки.

- Конструкция штукатурного намета. Материалы для штукатурных работ.

- Выполнение штукатурных работ. Механизмы для приготовления и транспортирования штукатурных растворов. Инструмент.

- Малярные работы. Состав малярных работ. Виды окраски.

- Материалы для малярных работ. Виды окрасочных  составов.

- Обойные работы.

- Заполнение светопрозрчных проемов.

- Устройство полов дощатых, паркетных, из рулонных материалов, из керамических плиток, ламинированных.

- Облицовочные работы.

- Особенности производства работ в зимнее время: земляных, свайных, каменных, бетонных, монтажных, отделочных

Июнь 2009 г.